بسمه تعالی

**گزارش مستندسازی پروژه سیستم عامل**

ابتدا آموزش مختصری راجب github دیده شد.

سپس قوانین و نحوه­ی نمره دهی به افراد گروه توسط سرگروه با مشورت و توجه به نظر افراد معین شد. که بصورت ذیل می باشد :

*سه نوع پیاده سازی خواهیم داشت. که سومی آن ترکیبی از دوتای اول خواهد بود.*

***بخش Priority Queue توسط خانم ها*** *: تاج زاد و سلمان طاهری(گروه A) انجام خواهد شد و* ***بخش Shortest First Job توسط آقایان*** *: بحرانی و پازوکی (گروه B ) انجام خواهد گرفت.*

*در هر گروه از A و B یک نفر مسئول مستندسازی و ثبت منظم و دقیق روند گروه خواهد بود.*

*سپس در نهایت دو نفری که مسئولیت مستندسازی را نداشتند، موظف به انجام بخش سوم خواهند بود.*

*در بالا به نحوه­ی تقسیم وظایف پرداختیم. حال نگاهی به شیوه­ی نمره دهی به افراد خواهیم داشت :*

*اتمام به موقع وظیفه ی اول 10 (به ازای هر 12 ساعت تاخیر 7.5 نمره کسر می شود و اگر دیر تر ۲۴ ساعت تحویل داده شود از نمره ی خود وظیفه ی اول کسر می گردد.)*

*کامیت ها 15 (باید استانداردی که تعیین می کنیم رعایت شود.)*

*کد استایل 10 نمره (معیار استاندارد های cpp و خود NachOS است. کامنت گذاری مناسب نمره ی امتیازی در این بخش دارد.)*

*وظیفه ی اول 40 ( یعنی pq یا sj به درستی run شود.)*

*وظیفه دوم 25 (مستند سازی یا کار روی برنامه ریزی سوم)*

***مورد امتیازی :***

*گزارش روزانه هر گزارش سه امتیاز*

***موارد منفی ‌:***

*Merge : از 0.5 تا 5 نمره ی منفی*

*Make : از 0.5 تا ۱۰ نمره ی منفی*

*تا روز جمعه مورخه 17 آذر ، افراد گروه کد های NachOs را مطالعه و به تحلیل آن می پرداختند و در اینترنت به جستجودرباره چگونگی استفاده و تغییر آن پرداختند.*

*در تاریخ شنبه 18آذر، پیاده سازی PQ توسط خانمها انجام گرفت و در تاریخ دوشنبه 20 آذر پیاده سازی SJF توسط آقایان انجام شد و در تاریخ سه شنبه 21 آذر پیاده سازی بخش سوم انجام شد.*